1. Lo que hay que cambiar en el código (antes de producción)

Hay 6 cosas concretas que necesitan ajuste:

A — Variables de entorno (crítico)

# .env en producción debe tener:

SECRET_KEY=<clave aleatoria de 64+ chars — nunca la de desarrollo>

POSTGRES_PASSWORD=<contraseña fuerte>

ENVIRONMENT=production

DEBUG=false

CORS_ORIGINS=["https://tudominio.com"]

B — Build del frontend (hoy corre en modo dev con Vite) El Dockerfile del frontend tiene un target: development en docker-compose. En producción necesita hacer npm run build y servir los estáticos con Nginx.

C — HTTPS / SSL — Agregar un proxy reverso (Nginx o Traefik) con certificado SSL (Let's Encrypt es gratis).

D — Migraciones de base de datos — Hoy las tablas se crean automáticamente con create_all. En producción se deben usar las migraciones de Alembic:

docker exec ci_backend alembic upgrade head

E — Backups automáticos de PostgreSQL (programados, no manuales).

F — Remover el seed de datos de prueba del proceso de inicio.

2. Opciones de infraestructura (con mi recomendación)

| Opción | Costo aprox. | Complejidad | Ideal para |
| --- | --- | --- | --- |
| VPS (DigitalOcean/Hetzner) | $12–40 USD/mes | Baja | ✅ Recomendado para empezar |
| Servidor propio (on-premise) | Hardware + mantenimiento | Media | Si ICOLTRANS ya tiene servidores |
| AWS/Azure | $50–200+ USD/mes | Alta | Si necesitan escalar a miles de usuarios |

Mi recomendación: Un VPS con 4 GB RAM y 2 CPUs (~$20/mes en Hetzner o DigitalOcean) es más que suficiente para el volumen inicial. Docker Compose funciona igual en producción — no necesitan Kubernetes todavía.

3. El proceso de despliegue (paso a paso)

1. Comprar VPS con Ubuntu 24.04

2. Instalar Docker + Docker Compose en el servidor

3. Copiar el proyecto al servidor (git clone o scp)

4. Crear .env de producción con valores reales

5. Configurar Nginx como proxy reverso con SSL

6. docker-compose -f docker-compose.prod.yml up -d

7. Ejecutar alembic upgrade head

8. Apuntar el dominio al servidor (DNS)

9. Configurar backup automático de PostgreSQL

10. Configurar monitoreo básico (uptime + alertas)

4. Qué preparo yo cuando estén listos

Cuando decidan la infraestructura, te entrego:

- docker-compose.prod.yml con Nginx + SSL integrado

- nginx.conf configurado para la app

- Script de backup automático de PostgreSQL

- .env.production.example con todos los valores requeridos

- Checklist de seguridad (firewall, puertos, hardening)